

***МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ***

***КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА***

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

***№ 118-МА***

|  |  |
| --- | --- |
| 29 декабря 2017 года | п.Кача |
| **Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов»** | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя», Постановлениями Правительства Севастополя от 30.10.2017 №824-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 24.08.2017 №620-ПП «Об утверждении перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет средств бюджета города Севастополя», от 03.11.2017 №844-ПП «Об утверждении Правил благоустройства города Севастополя», от 26.10.2017 №809-ПП «О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, применяемых при расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых из бюджета города Севастополя в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов», от 16.03.2017 № 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства» с изменениями от 28.12.2017г. №1023-ПП, от 21.02.2017 № 137-ПП «Об утверждении предельных нормативов затрат бюджета города Севастополя и натуральных показателей для расчета объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления в городе Севастополе переданных им отдельных государственных полномочий города Севастополя на 2017 год» с изменениями от 28.12.2017г. №1024-ПП, Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 23.11.2016г. № 51-МА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, утвержденного решением Совета Качинского муниципального округа от 19.03.2015 № 13, Положением о местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, утверждённого Решением Совета Качинского муниципального округа от 13.05.2015 № 14,

местная администрация Качинского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» (Приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,***  ***Глава местной администрации*** |  | ***Н.М. Герасим*** |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

местной администрации Качинского муниципального округа

от 29.12.2017г №118 -МА

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов»**

п Кача

2017

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы местной администрации – Руководитель аппарата |  | Р.А. Тишко |
| Начальник финансово-экономического отдела |  | Т.С. Гладкова |
| Начальник общего отдела |  | О.Н. Чеплеева |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Ю.П. Курбатова |
| Начальник отдела ЖКХ |  | М.А. Аметова |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Местная администрация Качинского муниципального округа |
| 1. Участники муниципальной программы | * Местная администрация Качинского муниципального округа, Совет Качинского муниципального округа |
| 1. Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей и гостей муниципального образования |
| 1. Задачи муниципальной программы | – Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования;  – Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;  – Создание благоприятных условий и комфортной среды для проживания, работы и отдыха жителей и гостей муниципального образования. |
| 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап  Срок реализации 2018-2020 года |
| 1. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2018 год – 22 748,7 тыс.руб.  2019 год – 23 807,1 тыс.руб.  2020год – 24 759,3 тыс.руб. |
| 1. Конечные результаты реализации муниципальной программы | – Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования;  – Увеличение количества созданных зелёных насаждений в муниципальном образовании;  – Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  – Увеличение площади цветочного оформления;  – Сокращение количества несанкционированных складирований отходов;  – Увеличение количества элементов благоустройства;  – Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок;  – Увеличение количества обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов);  – Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог;  – Уменьшения количества незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках объектов, не являющихся объектами капитального строительства (в том числе нестационарных торговых объектов) |

**1. Общая характеристика состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития**

В состав Качинского муниципального округа входят 5 населенных пунктов: поселок Кача, село [Вишневое](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)), село [Орловка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8B_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)), село [Осипенко](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)), село [Полюшко](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)). Численность населения Качинского муниципального округа на 01 января 2016 года составляет 8876 чел., в т.ч. количество жителей многоквартирных домов – 4552 чел., количество жителей частного сектора – 4324 чел. Площадь территории Качинского муниципального округа составляет 5289,6 га, в т.ч. площадь населённых пунктов – 1385,9 га. Предельная штатная численность муниципальных служащих, предусмотренная для исполнения переданных полномочий, составляет 4 штатные единицы.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Для обеспечения комплексного благоустройства территории муниципального образования разработана Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» (далее – Программа).

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»;

- Закон города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя»;

- Закон города Севастополя от 06.03.2017 № 324-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2016 года № 309-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2017 год"»;

- Постановление Правительства Севастополя от 16.03.2017№ 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства» с изменениями;

- Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

Необходимым условием для стабилизации и подъема экономики муниципального образования является повышение уровня качества проживания граждан. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Уровень благоустройства территории Качинского муниципального округа не обеспечивает удовлетворение современных требований, предъявляемых жителями и гостями муниципального образования.

Нарекания вызывают благоустройство и санитарное состояние территории муниципального образования, наличие несанкционированных и бесхозных свалок. Отмечается недостаточное количество элементов благоустройства, обустроенных площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Также недостаточным является количество зеленых насаждений, спортивных и детских игровых площадок (комплексов). Не менее остро стоят проблемы обеспечения и реализации на надлежащем уровне мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, обустройству и ремонту тротуаров.

Обусловленность сложившегося положение отмечается рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. До настоящего времени благоустройство территорий муниципального образования осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились.

Плановая реализация мероприятий Программы позволит достигнуть поставленных задач и надлежащего эстетического состояния территории муниципального образования.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание конечных результатов**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей и гостей.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных задач:

– повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования;

– совершенствование эстетического состояния территории;

– создание благоприятных условий и комфортной среды для проживания, работы и отдыха жителей и гостей муниципального образования.

Ожидаемыми результатами реализации будут являться:

– улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования;

– увеличение количества созданных зелёных насаждений в муниципальном образовании;

– предотвращение сокращения зелёных насаждений;

– увеличение площади цветочного оформления;

– сокращение количества несанкционированных складирований отходов;

– увеличение количества элементов благоустройства;

– увеличение количества обустроенных контейнерных площадок;

– увеличение количества обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов);

– увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог.

**3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, основные мероприятия**

Программа реализуется за счет предоставления межбюджетных трансфертов в форме субвенций местному бюджету из бюджета города Севастополя на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства (далее - субвенции).

Поступившие в местный бюджет из бюджета города Севастополя субвенции расходуются в соответствии с целями и условиями их предоставления на исполнение расходных обязательств ВМО Качинский МО, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий города Севастополя, переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Достижение целей и задач Программы обеспечивается проведением следующих мероприятий:

1) по санитарной очистке территорий муниципальных образований;

2) по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации;

3) по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними;

4) по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства;

5) по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

6) по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров);

7) по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов);

8) по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог;

9) оплата труда, взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия.

Распределение субвенций из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства на 2018 и на плановый период 2019-2020 **годов** утверждено Приложением № 2 к Постановлению Правительства Севастополя от 16.03.2017 № 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства» и приведено в Приложении 2 к настоящей Программе.

**4. Анализ рисков реализации муниципальной программы, меры управления рисками**

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

***Правовые риски*** с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ по данному направлению привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны.

***Финансовые риски*** связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

***Административные риски.*** Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

– формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

– проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

– повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

– заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

– своевременная корректировка мероприятий Программы.

***Кадровые риски*** обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере благоустройства, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется привлечение квалифицированных кадров, имеющих опыт работы в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства

**5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

В ходе реализации Программы ответственный исполнитель Программы в целях определения необходимости ее корректировки проводит оперативную оценку эффективности ее реализации.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) (Приложение 1).

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет предоставленных межбюджетных трансфертов в форме субвенций местному бюджету из бюджета города Севастополя на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства.

Поступившие в местный бюджет из бюджета города Севастополя субвенции расходуются местной администрацией Качинского муниципального округа в соответствии с целями и условиями их предоставления на исполнение органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий города Севастополя, переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

**7. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за расходованием средств, предоставленных местному бюджету из бюджета города Севастополя в виде субвенций, осуществляет Департамент городского хозяйства города Севастополя, как главный распорядитель бюджетных средств и орган государственного финансового контроля.

Местная администрация Качинского муниципального округа ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (а за декабрь текущего финансового года – в первый рабочий день следующего года), представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о расходовании средств субвенций из бюджета города Севастополя по форме, установленной согласно Постановления Правительства Севастополя **от 16.03.2017 № 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета** города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства».

Согласно установленной этим же Постановление форме Местная администрация Качинского муниципального округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (а за год – до 20 января года, следующего за отчетным), представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о расходовании средств субвенций из бюджета города Севастополя нарастающим итогом.

Местная администрация Качинского муниципального округа ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о достижении целевых показателей по исполнению мероприятий по передаваемым отдельным полномочиям в сфере благоустройства по форме и в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств.

Текущее управление и контроль за выполнением Программы осуществляется Местной администрацией Качинского муниципального округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,***  ***Глава местной администрации*** |  | ***Н.М. Герасим*** |

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и плановый период 2019-20120 годы»

**Целевые показатели (индикаторы) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** |
| 1 | Площадь убираемой территории | м2 | 501 335 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных складирований отходов | м3 | 559 |
| 3 | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | м2 | 435 830 |
| 4 | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | шт. | 332 |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 3 |
| 6 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 65 |
| 7 | Количество обустроенных спортивных площадок | шт. | 2 |
| 8 | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 3 098 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и плановый период 2019-20120 годы»

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы**

| **N  п/п** | **Наименование    мероприятия** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Срок реали-зации** | **Объем финансирования на 2018 год,     тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Оплата труда с начислениями и прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия, в т.ч.** |  |  | **2 411,1** |
| 1.1 | Оплата труда с начислениями (отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, на медицинское страхование муниципальных служащих) | МА Качинского МО | 2017 год | 1 975,4 |
| 1.2 | Прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия | МА Качинского МО | 2017 год | 435,2 |
| **2** | **Расходы по переданным полномочиям, из них:** |  |  | **20 337,6** |
| 2.1 | Санитарная очистка территории Качинского муниципального округа | МА Качинского МО | 2017 год | 4 479,5 |
| 2.2 | Удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и их транспортировка для утилизации | МА Качинского МО | 2017 год | 241,7 |
| 2.3 | Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними | МА Качинского МО | 2017 год | 3 633,9 |
| 2.4 | Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства | МА Качинского МО | 2017 год | 5 148,0 |
| 2.5 | Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МА Качинского МО | 2017 год | 598,7 |
| 2.6 | Обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) | МА Качинского МО | 2017 год | 111,0 |
| 2.7 | Обустройство и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | МА Качинского МО | 2017 год | 858,1 |
| 2.8 | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог | МА Качинского МО | 2017 год | 5 266,7 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **22 748,7** |